## ANEXO V - FACTURACIÓN Y PAGO

Una vez aceptado por FREMAP el servicio objeto del contrato se establecerá un Plan de Facturación alineado al cumplimiento de los siguientes condicionantes y modalidades de facturación:

- Facturación de servicio de suscripción de Adobe Experience Manager (AEM) en modo cloud service

La facturación del servicio cloud comenzará una vez cumplido el hito de activación de licencias y entrega de entornos operativos de la plataforma de Adobe en modo cloud service para FREMAP (desarrollo, preproducción y producción), accesibles por usuarios del directorio AzureAD de FREMAP (con permisos para acceso a la plataforma).

El adjudicatario facturará, anualmente y hasta la finalización del contrato, la cuota anual ofertada para cada uno de los años restantes, descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación.

- Facturación de servicios de implantación

Se facturará en función del cumplimiento de hitos de la implantación tal y como se describen en el apartado 5.8 del pliego de prescripciones técnicas, descontando las penalidades que pudiesen ser de aplicación:

| Hito | % Facturación de servicios (excluyendo licencias) |
| --- | --- |
| Firma del contrato | El adjudicatario facturará el 10% del precio ofertado para los servicios de implantación descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación. |
| Aprobación de FREMAP del Diseño de la nueva web (experiencia de usuario, componentes, funcionalidades, integraciones) entregado por el adjudicatario | El adjudicatario facturará el 10% del precio ofertado para los servicios de implantación descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación. |
| Aprobación de FREMAP del Modelo de Gobierno para la gestión de contenidos y la evolución web definida por el adjudicatario | El adjudicatario facturará el 10% del precio ofertado para los servicios de implantación descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación. |
| Fin de la construcción de la Web de FREMAP migrada y disponible para pruebas en entorno de Preproducción o Producción | El adjudicatario facturará el 15% del precio ofertado para los servicios de implantación descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación. |
| Fin de las pruebas de la Web de FREMAP sin incidencias bloqueantes para su puesta en marcha y disponible en entorno de Producción. | El adjudicatario facturará el 15% del precio ofertado para los servicios de implantación descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación. |
| Fin de la formación a equipos de gestión de contenidos, equipos técnicos y de diseño e introducción al servicio | El adjudicatario facturará el 10% del precio ofertado para los servicios de implantación descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación. |
| Puesta en marcha de la web (cambio de agujas) y fin del soporte post arranque sin existencia de incidencias de criticidad alta o muy alta (nivel 1 o nivel 2) | El adjudicatario facturará el 25% del precio ofertado para los servicios de implantación descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación. |
| Fin de garantía (tras 1 año de funcionamiento de la nueva web) sin incidencias pendientes de resolución por parte del adjudicatario | El adjudicatario facturará el 5% del precio ofertado para los servicios de implantación descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación. |

El responsable del contrato de FREMAP deberá validar y dar conformidad al cumplimiento de los hitos definidos de forma previa a la emisión de cada factura por parte del adjudicatario.

El pago se efectuará en un plazo de 30 días desde la fecha de presentación de la factura, mediante transferencia bancaria a la cuenta del adjudicatario, de acuerdo con las condiciones que se establezcan al inicio del contrato y previa conformidad de la misma por parte de FREMAP. Cada factura deberá ir acompañada de la información de uso correspondiente a cada periodo a facturar.

Al formalizar el contrato, se informará al adjudicatario del correo electrónico al que debe remitir la documentación indicada anteriormente.

La facturación de este Lote se realizará obligatoriamente mediante facturación electrónica, independientemente del importe de la factura, a través del registro de la factura en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado- "FACe" (https://face.gob.es). Los códigos que se deberán incluir se indicarán al inicio del contrato. En caso de resolución, el adjudicatario tendrá que hacer una factura de abono por la parte del contrato ya pagada y no ejecutada. Para personas físicas, alternativamente a la facturación electrónica, FREMAP ofrece un sistema por el que se remiten facturas a través del Portal del Proveedor, siempre que se cumpla con los requerimientos legales de facturación establecidos por la normativa vigente.