ANEXO III - PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contratista incumple alguna de las condiciones establecidas en la presente licitación, FREMAP impondrá penalidades al mismo, o bien podrá instar la resolución del contrato, en los siguientes supuestos:

- Demora en la ejecución del suministro y soporte: Por el incumplimiento, por causas aplicables al adjudicatario, de los plazos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas en relación con la guía a FREMAP en la ejecución del suministro y soporte, FREMAP impondrá una penalidad a la empresa adjudicataria del 10% de la tarifa anual. Esta penalidad deberá abonarse a FREMAP en el plazo máximo de 1 mes desde el día que se comunique.

- Cumplimiento defectuoso en la prestación del objeto del contrato: Si el adjudicatario lleva un cumplimiento defectuoso en cualquiera de las condiciones estipuladas en los Pliegos que rigen esta licitación, se aplicará la imposición de una falta leve. Dicha falta se comunicará de forma escrita al responsable del contrato del adjudicatario, admitiéndose comunicación por correo electrónico.

- Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios: En caso de que el adjudicatario no ponga a disposición del contrato los medios personales y materiales que rigen la presente licitación, FREMAP impondrá la imposición de una falta leve. Dicha falta se comunicará de forma escrita al responsable del contrato del adjudicatario, admitiéndose comunicación por correo electrónico.

- Incumplimiento condiciones en materia de subcontratación: El incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones de subcontratación especificadas en el Pliego, conllevará la imposición de una falta grave. Dicha falta se comunicará de forma escrita al responsable del contrato del adjudicatario, admitiéndose comunicación por correo electrónico.

- Incumplimiento condiciones especiales de ejecución: El incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución, conllevará una falta grave. Dicha falta se comunicará de forma escrita al responsable del contrato del adjudicatario, admitiéndose comunicación por correo electrónico.

Los incumplimientos nombrados anteriormente se revisarán con una periodicidad mensual, pudiendo acumularse faltas y/o penalidades.

En el caso de que se acumulen 10 faltas leves o 2 graves anuales, FREMAP aplicará una penalidad del 5% del importe de adjudicación del contrato. En caso de que se imponga dicha penalidad, el adjudicatario deberá abonar la misma en el plazo máximo de 30 días naturales, desde que se haya notificado la misma, a través de una factura de abono.

La acumulación de 3 faltas graves en un periodo de 12 meses, computando desde la interposición de la primera falta, podrá motivar la resolución del contrato.

Las penalidades se ajustarán a los requisitos y límites previstos en la normativa de contratación.