ANEXO IV PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contratista incumple alguna de las condiciones establecidas en la presente licitación, FREMAP impondrá penalidades al mismo, o bien podrá instar la resolución del contrato, en los siguientes supuestos:

- Faltas por cumplimiento defectuoso del servicio.

- Incumplimiento de implantación y transición del servicio.

En caso de que la duración máxima del periodo de implantación y transición exceda de 2 meses por causas imputables al adjudicatario, será objeto de una falta muy grave.

- Incumplimiento de acuerdo de nivel de servicio en la resolución de incidencias.

En el caso de que el adjudicatario no cumpla el acuerdo de nivel de servicio en lo referente a la resolución de incidencias de impacto P1/P2, de forma reiterada durante 2 meses consecutivos, será objeto de falta grave.

- Penalidades por cumplimiento defectuoso del servicio.

Se establecen penalidades por prestación defectuosa e incumplimiento de plazos de acuerdo a las siguientes métricas y acuerdos de nivel de servicio:

- Penalidades por desviaciones de evolución y/o servicio:

| Acuerdos de nivel de servicio (ANS) respecto de la evolución | Requisito ANS | Penalidad asociada |
| --- | --- | --- |
| Periodo de implantación | 2 meses | 2,5% del Precio total del PTA (Precio total de adquisición) por cada mes de retraso |
| Acuerdos de nivel de servicio (ANS) respecto del hardware | Requisito ANS | Penalidad asociada |
| Tiempo máximo de respuesta ante incidencias hardware | 30 minutos | 5% del Precio anual del PASRP (Precio anual soporte reactivo/proactivo) dividido entre 12 |
| Tiempo de reparación para incidencias hardware P1 | 6 horas | 10% del Precio anual del PASRP (Precio anual soporte reactivo/proactivo) dividido entre 12 |
| Acuerdos de nivel de servicio (ANS) respecto del software | Requisito ANS | Penalidad asociada |
| Tiempo máximo de respuesta ante incidencias software P1/P2 | 30 minutos | 5% del Precio anual del PASRP (Precio anual soporte reactivo/proactivo) dividido entre 12 |

Consideraciones sobre las penalidades aplicables:

- Las penalidades serán acumulables, hasta un máximo de un 15% de la facturación anual.

- Las penalidades se ajustarán a los requisitos y límites previstos en la normativa de contratación.

- El incumplimiento reiterado de los acuerdos de nivel de servicio en el plazo de 3 meses (3 o más incumplimientos) podrá dar lugar a una falta leve.

- Resolución de Contrato

- Un incumplimiento de tres faltas leves en el plazo de doce meses dará lugar a una falta grave.

- Un incumplimiento de dos faltas graves en el plazo de doce meses dará lugar a una falta muy grave.

- Un incumplimiento muy grave por parte del contratista o bien dos incumplimientos graves en el plazo de doce meses o tres incumplimientos graves durante la vigencia del contrato, permitirá a FREMAP optar por la resolución del mismo o exigir su cumplimiento, y en ambos casos, con derecho a indemnización en función del daño y perjuicio ocasionado.

NOTA IMPORTANTE: Sólo se impondrán faltas y/o penalidades por causas imputables al adjudicatario, excluyendo expresamente circunstancias sobrevenidas relacionadas con problemas de fabricación y/o suministro.