ANEXO V - FACTURACIÓN Y PAGO.

El pago del precio del contrato se realizará una vez presentada por el adjudicatario la factura correspondiente, previa conformidad de FREMAP. La facturación se ajustará a las características indicadas a continuación:

Una vez aceptado por FREMAP el servicio objeto del contrato, el adjudicatario facturará de acuerdo con las siguientes modalidades de facturación:

- Facturación de servicio de suscripción de RISE with SAP: Una vez aceptado por FREMAP el servicio objeto del contrato, el adjudicatario facturará, anualmente y hasta la fecha de finalización del contrato, la cuota anual ofertada para cada uno de los años restantes, descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación.

- Facturación de servicios de implantación.

Los hitos establecidos en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas marcarán momentos importantes de la implantación, teniendo impacto en la forma de facturación de la misma:

- Una vez finalizada la Fase 1 “PREPARAR” y aprobados los entregables correspondientes a esta fase por parte de FREMAP el licitador facturará el 30% del precio ofertado para los servicios de implantación correspondiente al año en curso descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación.

- Una vez finalizada la Fase 2 “EXPLORAR y aprobados los entregables por parte de FREMAP el licitador facturará el 30% del precio ofertado para los servicios de implantación correspondiente al año en curso descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación.

- Una vez finalizada la Fase 3 “REALIZAR” y aprobados los entregables por parte de FREMAP el licitador facturará el 10% del precio ofertado para los servicios de implantación correspondiente al año en curso descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación.

- Una vez finalizada la Fase 4, relativa a la Fase DESPLEGAR Y EJECUTAR, sobre “Configuración de la solución y formación a usuarios” y aprobados los entregables por parte de FREMAP el licitador facturará el 10% del precio ofertado para los servicios de implantación correspondiente al año en curso descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación.

- Una vez finalizada la Fase 5, relativa a la Fase DESPLEGAR Y EJECUTAR, sobre “Entrega de la solución al cliente para su puesta en producción” y aprobados los entregables por parte de FREMAP el licitador facturará el 15% del precio ofertado para los servicios de implantación correspondiente al año en curso descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación.

Transcurridos los 3 meses del plazo de garantía, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha de conformidad de los trabajos y que tendrá como objeto asegurar que la calidad de los servicios prestados se adecua a las especificaciones realizadas y aceptadas previamente por FREMAP el licitador facturará el 5% del precio de los servicios de implantación correspondiente al año en curso descontando las penalidades que pudieran ser de aplicación

- Facturación de mantenimiento evolutivo. La facturación de las horas consumidas dentro de las bolsas de horas establecidas para mantenimiento evolutivo, cuyo consumo deberá ser aprobados previamente por el responsable del Contrato de FREMAP, se facturará mensualmente por las horas efectivamente realizadas, a mes vencido, una vez que los trabajos asociados hayan sido aprobados por FREMAP.

- Facturación de servicios bajo demanda, no comprometidos: La facturación de los servicios bajo demanda, no comprometido se facturarán en función de su ejecución, cuyo consumo deberá ser aprobados previamente por el responsable del Contrato de FREMAP, se facturará mensualmente por los servicios bajo demanda, a mes vencido, una vez que los trabajos hayan sido aprobados por FREMAP.

La estimación del coste de los trabajos, en base a las tarifas ofertadas en la presente licitación para los diferentes perfiles involucrados, según el modelo de oferta económica que figura en el Anexo II – OFERTA ECONÓMICA del documento Anexos al PCA

- Facturación del servicio gestionado: La facturación del servicio gestionado se realizará mensualmente, una vez se haya puesto la solución en producción, a mes vencido hasta la finalización del contrato.

El adjudicatario deberá preparar y compartir los informes de cumplimiento de acuerdo de nivel de servicio, indicando el detalle de la facturación y las penalidades que pudieran ser de aplicación, a efectos de emitir la factura correspondiente una vez validada la información con FREMAP.

El pago de las facturas se realizará en un plazo de 30 días desde la fecha de presentación de la factura, mediante transferencia bancaria a la cuenta del adjudicatario, de acuerdo con las condiciones que se establezcan al inicio del contrato y previa conformidad de la misma por parte de FREMAP. Cada factura deberá ir acompañada de la información de uso correspondiente a cada periodo a facturar.

Al formalizar el contrato, se informará al adjudicatario del correo electrónico al que debe remitir la documentación indicada anteriormente.

La facturación de este Lote se realizará obligatoriamente mediante facturación electrónica, independientemente del importe de la factura, a través del registro de la factura en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado- "FACe" (https://face.gob.es). Los códigos que se deberán incluir son los indicados previamente. En caso de resolución, el adjudicatario tendrá que hacer una factura de abono por la parte del contrato ya pagada y no ejecutada. Para personas físicas, alternativamente a la facturación electrónica, FREMAP ofrece un sistema por el que se remiten facturas a través del Portal del Proveedor, siempre que se cumpla con los requerimientos legales de facturación establecidos por la normativa vigente.