# ANEXO PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Todas las penalidades indicadas, serán aplicadas indistintamente sobre la oferta que el adjudicatario haga para cada uno de los centros asistenciales (Móstoles y Benetúser).

- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Penalidades:

El cumplimiento de los plazos es esencial para FREMAP, en caso de incumplir plazos por causas imputables al contratista, se aplicará una penalidad del 5% sobre el importe total ofertado para cada una de las fases reflejadas en la oferta económica, en atención a cuando se produce el incumplimiento.

En caso de que el incumplimiento se de en los plazos de los requerimientos de las licencias de los diferentes organismos oficiales, se aplicará una penalidad del 8% sobre el importe total ofertado para cada una de las fases reflejadas en la oferta económica, en atención a cuando se produce el incumplimiento.

Resolución del contrato:

En caso de que se den dos incumplimientos en los requerimientos de las licencias de los diferentes organismos oficiales, FREMAP podrá resolver el contrato.

En caso de que se den tres incumplimientos de plazo por cualquier causa, FREMAP podrá resolver el contrato.

- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO

Penalidades:

Por el cumplimiento defectuoso o el nulo cumplimiento por causas imputables al contratista de las prestaciones objeto del contrato, descritas en el Pliego de Pliego de Prescripciones Técnicas, FREMAP aplicará una penalidad del 5% sobre el importe total de adjudicación para el centro que se trate.

El importe de esta penalidad podrá alcanzar como máximo un 10% sobre el importe total ofertado.

Resolución del contrato:

A la segunda penalidad impuesta por incumplimiento defectuoso o nulo de las prestaciones objeto del contrato, FREMAP podrá resolver el contrato.

- INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

Penalidades:

Por el incumplimiento de los medios humanos, si no cumpliesen con la experiencia, se aplicará una penalidad del 5% sobre el importe total de adjudicación del centro que se trate. Se atenderá tanto a las exigencias de los pliegos como a lo ofertado en los criterios en el caso de que el adjudicatario lo oferte.

Resolución del contrato:

A la segunda penalidad impuesta por incumplimiento de lo establecido en los pliegos de la presente licitación en materia de adscripción de medios FREMAP podrá resolver el contrato.

- INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Penalidades:

Si el adjudicatario lleva un incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que rigen esta licitación, se aplicará la imposición de una falta leve. Dicha falta se comunicará de forma escrita al responsable del contrato del adjudicatario, admitiéndose comunicación por correo electrónico.

Por la imposición de 2 faltas (sobre distintos incumplimientos o reiteración de los mismos) en el transcurso de la duración del contrato, FREMAP interpondrá una penalidad del 5% de la facturación mensual.

Resolución del contrato:

Por la acumulación de más de dos faltas, FREMAP podrá resolver el contrato.

- INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

Resolución del contrato:

FREMAP podrá resolver el contrato en caso de incumplimiento de lo establecido en los pliegos de la presente licitación en materia de subcontratación.

- INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS:

Penalidades:

Si el adjudicatario realiza un incumplimiento de cualquier otra de las condiciones que no se han descrito anteriormente relacionadas con las prescripciones establecidas en los Pliegos que rigen esta licitación, se aplicará la imposición de una falta leve. Dicha falta se comunicará de forma escrita al responsable del contrato del adjudicatario, admitiéndose comunicación por correo electrónico.

La acumulación de 2 faltas leves en el periodo de 4 meses conllevará que FREMAP aplique una penalidad del 5% de la facturación inmediatamente posterior, impuestos indirectos no incluidos.

Resolución del contrato:

En caso de más de 3 faltas leves, FREMAP podrá resolver el contrato.