# ANEXO FORMATO Y PUNTUACIÓN NO FÓRMULAS

# 8. Estructura, organización y metodología.

## 8.1. Estructura y organización de los medios humanos

Exigencias mínimas del criterio:

1º Se presentará un organigrama de toda la estructura de la empresa licitadora y la organización interna que pondrá a disposición del contrato

2º Respecto al personal adscrito solicitado para el contrato, se aportarán los perfiles reales (No individualizados. No se debe indicar el nombre de los perfiles) de todos los trabajadores que den cumplimiento a lo solicitado en los pliegos.

3º Se aportará un cuadrante real de distribución. De cara a la elaboración del cuadrante se tomará como supuesto día de inicio del contrato el 01/11/2026.

Puntos a valorar en este criterio:

Los licitadores presentarán un organigrama de la estructura de la empresa licitadora y se indicará los medios humanos que pondrán a disposición del contrato, indicando las funciones a desempeñar y lo reflejado en el apartado de medios humanos del Pliego de Prescripciones Técnicas

Se aportará un cuadrante real de distribución de los diferentes trabajadores que adscribirán al contrato, donde se especificarán las funciones, tareas e implicaciones que tendrán cada uno de ellos durante toda la ejecución, según requisitos del PPT. Para la elaboración del cuadrante de planificación se tomará como supuesto día de inicio el 01/11/2026 

Respecto al personal adscrito solicitado para el contrato, se aportarán los perfiles reales (No individualizados. No se debe indicar el nombre de los perfiles) de todas las personas que formen parte de la empresa licitadora. Se valorará la adecuación y dedicación de los medios humanos propuestos a cada una de las fases (redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y gestión de licencias). Estos medios humanos serán los que se pondrán a disposición del contrato, en el caso de subcontratación se indicará este extremo.

NOTA DE ADVERTENCIA: tiene que cumplir los requisitos establecidos en el PPT.

Formato:

El licitador aportará un máximo de 10 páginas A4 numeradas de letra Calibri (Tamaño 11) en formato PDF para dar contestación a este apartado, sin contar portada e índice, se valorarán solo las 10 primeras páginas en caso de aportar más número de hojas.

Puntuación:

- Al que no cumpla las exigencias del criterio (0 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio y no refleje completamente las funciones, tareas e implicaciones que tendrán cada uno de los perfiles durante toda la ejecución en la distribución del cuadrante que presenta y que este sea real (2 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio y refleje totalmente las funciones, tareas e implicaciones que tendrán cada uno de los perfiles durante toda la ejecución en la distribución del cuadrante que presenta y que este sea real (3 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio y refleje totalmente las funciones, tareas e implicaciones que tendrán cada uno de los perfiles durante toda la ejecución en la distribución del cuadrante que presenta y que este sea real, y sea la mejor solución respecto al resto de ofertas admitidas (6 puntos).

## 8.2. Metodología de trabajo de la empresa en Obras similares

Exigencias mínimas del criterio:

1º Detalle de los recursos que utiliza la empresa en cada una de las fases (Proyecto básico, Proyecto ejecución y dirección de obra) tanto internos como externos, en los términos descritos en el PPT.

2º Detalle de quien realiza cada uno de los “puntos a valorar” que se señalan en el siguiente apartado en negrita.

3º Valor añadido que aporta a un Proyecto de estas características, que la diferencia de otras empresas.

Puntos a valorar en este criterio:

De cara a la valoración de este punto, el Licitador deberá presentar el modo de funcionamiento a nivel interno que utilice para trabajos similares al recogido en el presente Pliego. Para ello indicara como se plantea a nivel este tipo de Proyectos desde la adjudicación del Contrato, durante su desarrollo y al cierre de este.

Se indicará la metodología de trabajo, como se realiza la recopilación de datos inicial, tratamiento de estos, personal técnico que realizan los trabajos, estudios concertados con otras empresas, redacción del Proyecto, seguimiento de los trabajos, relación con el cliente, relación con la Constructora que ejecute los trabajos, corrección de desviaciones del Proyecto durante la ejecución de la obra, recopilación de documentación final de obra, tramitación de documentación final de obra, y cualquier otro dato necesario que quiera aportar para clarificar su metodología

Por otro lado, la empresa expondrá de forma razonada el valor añadido que aportará a este Contrato si al final sale como Adjudicatario y que lo diferencia de otras empresas del gremio

NOTA DE ADVERTENCIA: Se tendrá en cuenta todos los puntos señalados en el PPT, así como las distintas fases de trabajo (Proyecto básico, Proyecto de ejecución y dirección de obra). No se valorar trabajos no relacionados con el objeto del presente contrato. Queda fuera de este punto la fase de gestión de licencias

NOTA DE ADVERTENCIA: Queda fuera de la valoración la gestión de licencias.

Formato:

El licitador aportará un máximo de 10 páginas A4 numeradas de letra Calibri (Tamaño 11) en formato PDF para dar contestación a este apartado, sin contar portada e índice, se valorarán solo las 10 primeras páginas en caso de aportar más número de hojas.

Puntuación:

- Al que no cumpla las exigencias del criterio (0 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio, la Obra se asemeje a la presente del contrato y recoge alguno de los puntos a valorar solicitados del criterio (1 puntos)

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio, la Obra se asemeje a la presente del contrato y recoge todos los puntos a valorar solicitados del criterio (2 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio, la Obra englobe todo lo que recoge la presente Obra objeto del contrato y recoge todos los puntos a valorar solicitados del criterio (3 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio, la Obra englobe todo lo que recoge la presente Obra objeto del contrato y recoge todos los puntos a valorar solicitados del criterio, y sea la mejor solución del criterio respecto al resto de ofertas admitidas (6 puntos).

# 9. Comprensión del anteproyecto existente y propuesta de desarrollo técnico del proyecto

Exigencias mínimas del criterio:

1º Presentar una memoria descriptiva que demuestre la correcta comprensión del anteproyecto facilitado por FREMAP.

2º Identificar los principales condicionantes técnicos, funcionales y de ejecución del anteproyecto, teniendo en cuenta que se trata de una reforma en hospital en funcionamiento.

3º Plantear una propuesta coherente de desarrollo del proyecto básico y de ejecución conforme al anteproyecto existente, sin modificar el planteamiento funcional definido por FREMAP.

Puntos a valorar en este criterio:

De cara a la valoración de este criterio, el licitador deberá describir de forma clara y ordenada:

- El grado de comprensión del alcance, objetivos y limitaciones del anteproyecto existente.

- La identificación de los aspectos críticos del proyecto desde el punto de vista técnico, funcional y de ejecución.

- El planteamiento del desarrollo del proyecto básico y de ejecución de forma coherente, ordenada y compatible con la actividad asistencial del hospital.

- El planteamiento, a nivel de ingeniería, de la filosofía de la actuación y de los esquemas de principio de las instalaciones, tomando en consideración el anteproyecto existente como premisa inicial.

- La propuesta de fases y soluciones técnicas que garanticen el mantenimiento del funcionamiento del hospital durante las obras, tanto a nivel de obra civil como de instalaciones.

No se valorarán propuestas de rediseño arquitectónico ni soluciones que alteren el planteamiento funcional definido en el anteproyecto facilitado por FREMAP.

Formato:

El licitador aportará una memoria descriptiva, con un máximo de 10 páginas A4, numeradas, en letra Calibri (Tamaño 11) y formato PDF, sin contar portada e índice.
En caso de superar dicho número de páginas, se valorarán únicamente las 10 primeras.

Puntuación:

- Al que no cumpla las exigencias mínimas del criterio (0 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio y demuestre una comprensión básica del anteproyecto existente, sin identificar claramente los condicionantes técnicos y funcionales ni definir de forma precisa el enfoque de desarrollo del proyecto básico y de ejecución (2 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio y demuestre una comprensión adecuada del anteproyecto, identificando correctamente los principales condicionantes técnicos y funcionales y planteando un enfoque de desarrollo coherente del proyecto básico y de ejecución (3 puntos).

- Al que cumpla las exigencias mínimas del criterio y demuestre una comprensión completa y detallada del anteproyecto, identificando de manera clara los aspectos críticos del proyecto y planteando el mejor enfoque de desarrollo técnico del proyecto básico y de ejecución, compatible con la actividad asistencial, respecto al resto de ofertas admitidas (4 puntos).

NOTA PARA TODOS LOS CRITERIOS:

La Plataforma de Licitación Electrónica de FREMAP únicamente permite incorporar un archivo por cada criterio de adjudicación. En consecuencia, el licitador deberá presentar toda la documentación correspondiente a cada criterio en un único archivo, ya sea en formato PDF conjunto o en un archivo comprimido (.ZIP), que deberá subirse en el apartado habilitado para dicho criterio.

El adjudicatario cumplimentará el documento exigido de forma ordenada siguiendo la numeración de los puntos relativos a este criterio, teniendo en cuenta, además, que debe realizar una redacción clara y concisa, pues el contenido que se encuentre fuera del ámbito del criterio no será valorado.